## Slide 1
MỤC TIÊU TUẦN 3
Mục tiêu chung :
+ Đọc được dữ liệu từ các node và gửi lên LORA
+ Sử dụng ESP32 đọc dữ liệu về và gửi lên Webserver bằng giao thức MQTT thông qua LAN hoặc WIFI
Mục tiêu cụ thể:
+ Luân : Đọc giá trị từ cảm biến với độ chính xác cao + Support Quốc hoàn thành phần LORA .
+ Quốc : Cấu hình LORA và thực hiện truyền dữ liệu .
+ Bỉnh : Tìm hiểu kĩ về ESP32 + Sử dụng các giao thức truyền nhận bám theo dự án .
+ Mạnh : lưu dữ liệu vào SDCard ( datalogger) + Dùng LAN gửi lên Webserver + Support Bỉnh .
Deadline : Tối t5 ngày 12/7 ….. Anh em cố gắng …